**Сводная информация по оценке результативности и эффективности реализации муниципальных программ городского поселения Мышкин за 2017 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2017-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог городского

поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 31.03.2017 № 72.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Оплата кредиторской задолженность за 2016 год | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 478,197 | 478,197 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 1072,434 | 1072,434 |  |  |  |  |  |
| 2. Содержание дорог | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Зимнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 3051,456 | 3051,456 | 767,772 | 767,772 |  |  |  |
| 2.2. | Летнее содержание дорог в городском поселении Мышкин |  |  | 807,5 | 807,5 | 225,135 | 225,135 |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечение безопасности движения пешеходов |  |  |  |  | 99,469 | 99,469 |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий дорог городского поселения Мышкин |  |  | 2535,414 | 2535,414 | 133,444 | 133,444 |  |  |  |
| 4. Возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров маршрутным такси | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Субсидии на возмещение части затрат, возникших в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским маршрутным такси на территории городского поселения Мышкин |  |  |  |  | 57,399 | 57,399 |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Ремонт улицы Газовиков |  |  | 13627,093 | 13627,093 | 717,215 | 717,215 |  |  |  |
| 6. Ремонт дворовых проездов | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Ремонт дворовых проездов по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» |  |  | 1819,283 | 1819,183 | 95,747 | 95,747 | 35,721 | 35,721 | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 23391,377 | 23391,277 | 2096,181 | 2096,181 | 35,721 | 35,721 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог городского**

**поселения Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 37,120 | 37,120 | 37,120 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 62 | 62 | 62 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0 | 1,042 | 1,042 |
| Количество отремонтированных дворовых проездов | шт. | 0 | 3 | 3 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 07.09.2017 № 261, от 07.11.2017 № 324, от 29.12.2017 № 398 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Выполнены работы по содержанию дорожной сети:

- **в летний период** на сумму 3 746 тыс. рублей, что на 1080 тыс. руб. больше чем в 2016 году -2666 тыс. руб.), в том числе областные средства 3 342 тыс. руб., из них:

1. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог на сумму 2 669 тыс. руб., что на 898 тыс. руб. больше, чем в 2016 году -1771 тыс. руб.

2. Установлены дорожные знаки и нанесена линия дорожной разметки на общую сумму 652 тыс. руб., что на 313 тыс. руб. больше чем в 2016 году - 338 тыс. руб.;

- **в зимний период** на сумму 3 819 тыс. руб., в том числе областные средства 3 051 тыс. руб., что на 1141 тыс. руб. больше чем в 2016 году – 2 678 тыс. руб. (расчистка дорог от снега, посыпка песчано-солевой смесью, вывоз снега).

Благодаря выделению денежных средств Правительством Ярославской области, при поддержке Губернатора Ярославской области Миронова Д. Ю. выполнен ремонт, около 1 км., дорожного покрытия и тротуаров на ул. Газовиков на сумму 14 344 тыс. руб.

При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» в городском поселении Мышкин был произведен ремонт трех внутридомовых проездов по ул. Газовиков 3, Газовиков 31, Успенская 20. В данных дворах заменено асфальтовое покрытие дворовых проездов, всего на общую сумму 1 950 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=37,120/37,120\*100% = 100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**=23,03/23,03\*100% = 100 %

в том числе с твердым покрытием

**R3**=62/62\*100 = 100%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=1,042/1,042\*100% = 100%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R5**=3/3\*100% = 100%

Количество отремонтированных дворовых проездов

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

5

Rст равен 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

25523,179/25523,279

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 16.05.2017 № 130.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие по разработке программы комплексного развития социальной сферы, утверждение генеральных планов, ПЗЗ |  |  |  |  | 360,0 | 360,0 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по утверждению генеральных планов, планов землепользования и застройки |  |  |  |  | 142,972 | 142,972 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Взносы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  | 309,114 | 309,114 |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 617,095 | 342,095 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |  |  |  |  | 1619,650 | 1619,650 |  |  |  |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Газовиков, г. Мышкин |  |  |  |  | 952,250 | 56,750 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  | 359,820 | 359,820 | 12269,094 | 12165,268 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 359,820 | 359,820 | 16330,175 | 15055,849 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда | | | | |
| Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | % | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | шт. | 2 | 4 | 2 |
| 3. Субсидия на возмещение льгот по бане | | | | |
| Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. | | | | |
| Выполнение работ | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Благоустройство городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» | | | | |
| Организация и содержание уличного освещения | | | | |
| Оплата за поставку электрической энергии | кВт/ч | 367215 | 368288 | 375157 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств) | шт. | 800 | 800 | 800 |
| Организация и содержание объектов озеленения | | | | |
| Количество обработанных клумб | шт. | 25 | 25 | 25 |
| Организация и содержание мест захоронения | | | | |
| Очистка участка от мусора | 100м2 | 80 | 202,5 | 202,5 |
| Акарицидная обработка территории | га | 1 | 1 | 5,3981 |
| Организация и содержание прочих объектов благоустройства | | | | |
| Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно) | м2 | 40856 | 40856 | 40856 |
| Очистка участка от мусора вручную | м2 | 18900 | 18900 | 18900 |
| Вывоз ТБО из контейнеров | м3 | 223,5 | 223,5 | 223,5 |
| Побелка деревьев | шт. | 293 | 293 | 293 |
| Покраска бордюрных камней | м2 | 838 | 838 | 838 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | | | |
| Содержание штатных единиц | чел. | 16 | 17 | 18 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 15.09.2017 № 265, от 07.11.2017 № 323, от 29.12.2017 № 394 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

В 2017 году были проведены работы по благоустройству территории города на сумму 8 035 тыс. руб., что на 669 тыс. руб. больше, чем в 2016 году – 7366 тыс. руб., к ним относятся: уборка улиц от мусора, скашивание травы, спиливание старых деревьев и омолаживание живой изгороди, побелка бордюров, деревьев, ремонт заборов, малых архитектурных форм, озеленение территории городского поселения Мышкин, в т. ч. обустройство цветников (посадка цветочной рассады), акарицидная обработка от клещей скверов и парков города, содержание кладбища.

В мероприятия по озеленению территории городского поселения Мышкин включены работы по обустройству 25 цветочных клумб, стрижке газонов, регулярному уходу за зелеными насаждениями (обрезка деревьев и кустарников, покос травы, полив клумб, спиливание аварийных деревьев и т.д.).

В течение 2017 года проводились работы по содержанию объектов озеленения (газоны, цветники, кустарники, деревья) на общую сумму 414 тыс. руб., что на 11% больше чем в 2016 году - 372 тыс. руб.

Повседневное внимание уделялось нормализации системы уличного освещения, а именно, велась работа по замене устаревших ламп и светильников и установке новых. На 31.12.2017 года в городском поселении Мышкин находилось 834 светоточки уличного освещения. За период 2017 года установлено 39 новых светоточек, модернизировано 81 светильник.

Общая стоимость затрат на уличное освещение составила 2 917 тыс. руб., что на 2 % меньше чем 2016 году – 2  994 тыс. руб. Основные затраты по замене уличного освещения были выполнены АО «Ярославской сетевой компанией».

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=100/100\*100% = 100%

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R2**=100/100\*100% = 100 %

Своевременная оплата счетов Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

**R3**=2/4\*100 = 50%

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

**R4**=100/100\*100% = 100%

Своевременное возмещение затрат ООО «БРИГ» согласно заключенного Соглашения

**R5**=100/100\*100% = 100%

Выполнение работ

**R6**=375157/368288\*100% = 102%

Оплата за поставку электрической энергии

**R7**=800/800\*100% = 100%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество осветительных устройств)

**R7**=25/25\*100% = 100%

Количество обработанных клумб

**R8**=202,5/202,5\*100% = 100%

Очистка участка от мусора

**R9**=5,3981/1\*100% = 540%

Акарицидная обработка территории

**R10**=40856/40856\*100% = 100%

Уборка тротуаров, обочин дорог от случайного мусора, транспортировка его в установленное место (ежедневно)

**R11**=18900/18900\*100% = 100%

Очистка участка от мусора вручную

**R12**=223,5/223,5\*100% = 100%

Вывоз ТБО из контейнеров

**R13**=293/293\*100% = 100%

Побелка деревьев

**R14**=838/838\*100% = 100%

Покраска бордюрных камней

**R15**=18/17\*100% = 94 %

Содержание штатных единиц

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+50+100+100+102+100+100+100+540+100+100+100+100+100+94)= 132 %

15

Rст равен 132 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 91 %

15415,669/16689,995

90% ‹ Е исп ‹ 100% программа среднеэффективная..

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 24.07.2017 № 178.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения |  |  |  |  | 36,469 | 36,469 |  |  |  |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | 36,469 | 36,469 |  |  |  |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан. | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 148,963 | 148,963 |  |  |  |
| 2.2. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 59,286 | 59,286 |  |  |  |
| 2.3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» |  |  |  |  | 205,0 | 205,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 486,187 | 486,187 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории городского поселения Мышкин от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Создание финансовых резервов и резервов материальных средств в целях гражданской обороны, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | |
| Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Проведение комплекса мер, направленных на повышение общественной и личной безопасности граждан | | | | |
| Снижение общего количества пожаров | шт. | 7 | 5 | 1 |
| Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин | шт. | 2 | 2 | 4 |
| Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг | шт. | 125 | 400 | 480 |
| Установка информационного стенда | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Количество распространенных памяток | шт. | 100 | 100 | 140 |
| Установка системы оповещения на Успенской площади городского поселения Мышкин | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Выполнение работ на объекте жизнепользования и водоочистных сооружений в здании станции 1-го, 2-го, 3-го подъема | % | 0 | 100 | 100 |
| Установка видеонаблюдения на Успенской площади | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Установка видеонаблюдения на ул. Ленина у дома № 1 | шт. | 0 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 11.12.2017 № 367, от 29.12.2017 № 397 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Полномочия, переданные на уровень МУ «Администрация Мышкинского муниципального района» по Соглашению № 20 от 29.12.2014 перечислены в полном объеме.

**Водные объекты**

- Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа-6,526 тыс. руб.

- Приобретение и установка аншлагов и вывесок для водных объектов – 14,480 тыс. руб.

**-** Обустройство ледовых переходов – 38,280 тыс. руб.

**Пожарная безопасность**

- Выполнение работ по устройству противопожарных прорубей – 60 тыс. руб.;

- Выполнение работ по выкашиванию и уборке сухой травы и мусора у деревянных строений в ГП Мышкин – 30 тыс. руб.;

- Выполнение работ по очистке пожарных прудов от грунта, ограждение и оборудование пирсов – 42,008 тыс. руб.;

- Приобретение знаков для реализации первичных мер пожарной безопасности – 16,955 тыс. руб.;

В течение года на территории городского поселения Мышкин велась профилактическая работа с населением по пожарной безопасности, с организациями и учреждениями. Проводился месячник по пожарной безопасности на территории городского поселения Мышкин. Раздавались памятки. Велась разъяснительная работа через средства массовой информации.

**Профилактика терроризма**

**-** Приобретение информационного стенда – 12,5 тыс. руб.

**-** Приобретение агитационных материалов для пропагандистской работы с населением, с целью профилактики межнациональных конфликтов, противодействию экстремистской деятельности, а также антитеррористической направленности – 7,745 тыс. руб.

**-** Замена ветхих деревянных дверей на двери, оборудованные внутренними запирающими устройствами на объекте жизнепользования и водоочистных сооружений в здании станции 1-го и 2-го подъема, расположенного в д. Коптюшка Мышкинского района. Ремонт периметрального ограждения территории (восстановить его целостность) станции 3-го подъема, расположенной на ул. Успенская г. Мышкин – 85,0 тыс. руб.

**-** Установка видеонаблюдения на Успенской площади – 92,755 тыс. руб.

**-** Установка видеонаблюдения на ул. Ленина у дома № 1 – 7,0 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=0/0\*100% = 100%

Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

**R2**=100/100\*100% = 100 %

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R3**=1/5\*100 = 20%

Снижение общего количества пожаров

**R4**=0/0\*100% = 100%

Количество пострадавшего населения на водных объектах на территории городского поселения Мышкин

**R5**=4/2\*100% = 200%

Количество размещенной информации о правилах безопасности на водных объектах на официальном сайте Администрации городского поселения Мышкин

**R6**=480/400\*100% = 120 %

Количество размещенных памяток о правилах безопасности на водных объектах на квитанциях оплаты коммунальных услуг

**R7**=1/1\*100% = 100 %

Установка информационного стенда

**R8**=140/100\*100% = 140 %

Количество распространенных памяток

**R9**=0/0\*100% = 100 %

Установка системы оповещения на Успенской площади городского поселения Мышкин

**R10**=100/100\*100% = 100 %

Выполнение работ на объекте жизнепользования и водоочистных сооружений в здании станции 1-го, 2-го, 3-го подъема

**R11**=1/1\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на Успенской площади

**R12**=1/1\*100% = 100 %

Установка видеонаблюдения на ул. Ленина у дома № 1

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+20+100+200+120+100+140+100+100+100+100) = 106 %

12

Rст равен 106 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

486,187/486,187

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.04.2017 № 97.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  |  |  | 138,6 | 138,6 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры |  |  |  |  | 187,399 | 187,399 |  |  |  |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты по заключенному соглашению на выполнение полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  | 248,325 | 248,325 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017-2019 годы» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание условий для населения городского поселения Мышкин к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |  |  |  |  | 46,1 | 46,1 |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение материально-технической базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 620,424 | 620,424 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Мышкин на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Передача части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации Мышкинского муниципального района | | | | |
| Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма «Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2017-2019 годы» | | | | |
| Проведение мероприятий | ед. | 3 | 4 | 4 |
| Приобретение спортивного инвентаря | ед. | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 31.10.2017 № 316, от 29.12.2017 № 396 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Полномочия, переданные на уровень МУ «Администрация Мышкинского муниципального района» по Соглашению № 20 от 29.12.2014 перечислены в полном объеме.

По подпрограмме:

ООО «Зеленый светофор» расстановка временных дорожных знаков на сумму 28,0 тыс. руб. на мероприятие полумарафон «По шести холмам»

В День города проведены мероприятия, посвященные Дню физкультурника на сумму 12,1 тыс. руб.:

- турнир по футболу 8×8;

- турнир по стритболу.

Проведение в садике «Петушок» мероприятия «Веселые старты» с вручением призов на сумму 6,0 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=100/100\*100% = 100%

Перечисление денежных средств Администрации Мышкинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения Администрации городского поселения Мышкин

**R2**=4/4\*100% = 100 %

Проведение мероприятий

**R3**=0/0\*100 = 100%

Приобретение спортивного инвентаря

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100) = 100 %

3

Rст равен 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

46,1/46,1

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 21.03.2017 № 66.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Нормативно - правовое обеспечение программы | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о признании молодых семей участниками подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проектов постановлений Администрации городского поселения Мышкин о выделении средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Консультирование молодых семей по условиям участия в муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Работа с претендентами на получение социальной выплаты в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приём, экспертиза и регистрация документов молодых семей, претендующих на поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Формирование списков молодых семей участников программы, расчёт объёма финансовой поддержки каждой семьи за счёт средств бюджетов различных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Формирование в установленном порядке заявки на участие в задаче «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительство) жилья» на 2015-2020 годы в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Заключение соглашения между Администрацией городского поселения Мышкин и Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оплата и погашение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | 168,0 | 166,370 | 210,0 | 207,963 | 210,0 | 207,963 | 1517,703 | 1517,703 |  |
| 2.9. | Ведение реестра оплаченных и погашенных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных Администрацией городского поселения Мышкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 168,0 | 166,370 | 210,0 | 207,963 | 210,0 | 207,963 | 1517,703 | 1517,703 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Поддержка молодых семей городского поселения Мышкин в приобретении (строительстве) жилья на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Количество семей | 2 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года постановлениями Администрации городского поселения Мышкин от 07.09.2017 № 262, от 15.11.2017 № 332, от 29.12.2017 г № 395 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории городского поселения Мышкин, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %

1

Rст равен 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 99 %

582,296 /588,0

90% ‹ Е исп ‹ 100% программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2017-2019 годы» за 2017 год**

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 18.04.2017 № 96.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Информационно-правовое обеспечение малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение малого предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отбор лучших предпринимателей для представления к награждению Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» в соответствии с Положением о конкурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства в участии в городских и районных конкурсах:  - смотр-конкурс «Мышкин-новогодний» |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства**

**на территории городского поселения Мышкин**

**на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин. | ед. | 122 | 122 | 122 |
| Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 7 | 7 | 7 |
| Количество мероприятий (конкурсов) | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция» | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний» | ед. | 10 | 10 | 10 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2017 года в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Мышкин на 2017-2019 годы» изменения не вносились.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

**1)** **Работа с организациями и населением по украшению города «Цветочная композиция».**

В прошедшем году Администрацией городского поселения Мышкин были

- Победителями стали: жители дома № 16, по ул. Энергетиков, Лапина Галина Леонидовна, Анисимова Нина Николаевна, Гаврикова Светлана Андреевна и Бузикова Зиля Фазлыевна; жители дома № 32, по ул. Молодежная; жители дома № 21 по ул. Газовиков, староста дома Павлова Нина Васильевна.

- в категории «лучшее оформление территории» победителями стали: МУП «Центр туризма» (директор Чистякова Светлана Владимировна); НЧУК «Мышкинский народный музей» (директор Гречухина ЛюбовьВладимировна); ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж (директор Кошелева Татьяна Алексеевна).

**2) «Мышкин-Новогодний**»:

- в номинации «Лучшее световое оформление фасадов зданий, новогоднее убранство внутреннего интерьера»

- Победителями стали: магазин № 25 «Мебель» Мышкинское Райпо (старший продавец Пирогова Татьяна Васильевна), Муниципальное унитарное предприятие Мышкинского муниципального района «Аптека №42» (заведующая Зайцева Елена Александровна); магазин №5 Мышкинского Райпо (старший продавец Гурдина Любовь Юрьевна); Муниципальное унитарное предприятие «Мышкинский центр туризма» (директор Чистякова Светлана Владимировна); магазин «Евгения» (директор Овчинников Владимир Вячеславович; магазин «Березка (директор Заболотникова Людмила Дмитриевна); Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения» (директор Горшкова Тамара Ивановна).

- в номинации «Лучшее световое оформление и декорирование территории»

- Победителями стали: Гостевой дом «Комфорт» (директор Зевакин Алексей Николаевич); Гостевой дом «Волга» (директор Зевакин Николай Евгеньевич); Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Межпоселенческий Дом культуры» (директор Дейкина Ирина Михайловна); ГП ЯРДОРМОСТ Мышкинский филиал (директор Савина Елена Александровна).

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=122/122\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин.

**R2**=7/7\*100% = 100 %

Количество консультативной, информационной и методологической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

**R3**=2/2\*100 = 100%

Количество мероприятий (конкурсов)

**R4**=2/2\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных грамотой Главы городского поселения Мышкин за участие в смотре-конкурсе «Цветущая композиция»

**R5**=10/10\*100% = 100%

Количество предприятий малого и среднего бизнеса, награжденных Благодарственным письмом Главы городского поселения Мышкин и призом за участие в смотре-конкурсе «Мышкин-новогодний»

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100) = 100 %

5

Rст равен 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100 %

10/10

Е исп ≥ 100% программа высокоэффективная.

**Исполнитель: Пшеничная Ю.В.**

**Тел. 8 (48544) 2-14-63**

1. «Перечень автомобильных дорог», утвержденный постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.12.2013 №172 [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)