**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Мышкин «Формирование современной**

**городской среды на территории городского**

**поселения Мышкин» на 2018-2020 годы» за 2019 год**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 30.03.2018 № 93

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий | 3152,791 | 3152,748 | 131,366 | 131,365 | 212,105 | 212,105 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | 4815,554 | 4382,221 | 200,647 | 182,593 | 343,538 | 240,254 | 85,980 | 85,980 |  |
| 3.  | Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых  | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 30000,000 | 1800,000 | 1539,762 | 0,000 | 0,000 |  |
| 4. | Подготовка конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды общественной территории | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 7968,345 | 7534,969 | 30332,013 | 30313,958 | 2454,643 | 2091,121 | 85,980 | 85,980 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Мышкин» на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества | % | 5 | 8 | 8 |
| 1.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 1.4. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах | Да/нет | да | да | да |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 13 | 38 | 38 |
| 2.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству общественных территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | % | до 10 | до 10 | до 10 |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения |
| 3. Количество эскизных проектов по благоустройству общественных территорий для последующего общественного обсуждения | ед. | - | 1 | 1 |
| 4. Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых |
| 4. Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов Чистовых | ед. | - | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года постановлением Администрации городского поселения Мышкин от 22.04.2019 № 75 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 При реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» в городском поселении Мышкин был произведен ремонт дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, обеспечение освещения дворовой территории, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, ограждение дворовых территорий по ул. Газовиков, д.22,д.24,д.26, ул. Комсомольская, д.23,д.25, а именно: ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек и парковок дворовой территории - объем 2387,98 м, урна металлическая 12шт., скамейка дворовая 12 шт., металлическая ограда по металлическим столбам без цоколя 84 м., газонное ограждение со столбом ГОЛ 10 - 260 м, освещение дворовой территории -7 светильников. Всего на общую сумму 3496,218 тыс. руб.

 По губернаторскому проекту «Решаем вместе!» на 4891,048 тыс.рублей было выполнено устройство покрытия проезда и автостоянки территории около ФОКа (обустройство многофункционального общественного спортивного объекта)- объем 1224 м2, озеленение территории, а именно подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона, посев газонных трав 3224 м2, ограждение территории, а именно установка металлических оград по железобетонным столбам 200,8 метров.

 После завершения всех вышеуказанныхработ на данной общественной территории появился законченный общественный объект, универсальная площадка для круглогодичного использования для занятий физической культурой и спортом.

 Восстановление историко-архитектурного комплекса усадьбы Купцов было выполнено на 31539,762 тыс. рублей.

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**=1/1\*100% = 100%

Количество благоустроенных дворовых территорий за счет программы

**R2**=8/8\*100% = 100 %

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества

**R3**=1/1\*100 = 100%

Количество благоустроенных общественных территорий за счет программы

**R4**=25/25\*100% = 100%

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+100+100+100+100+100+100) = 100 %

 9

Rст ≥ 95 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 98 %

 40026,028 /40840,981

90 % ‹ Е исп‹ 100 % программа среднеэффективная.